# PUCUNGHUB v0.1

## Internal Studio Management System

Bapak Pucung Studio
Dokumen Spesifikasi Produk & Teknis — Versi 0.1

## I. IDENTITAS PRODUK

Nama: PucungHub
Versi: v0.1
Status: Development / Internal Prototype
Pemilik Produk: Bapak Pucung Studio
Product Owner: Art Director / Studio Manager
Target Pengguna: Staff, Intern, Art Director, Admin/Manager

### Tagline

One Hub for Studio Work, People & Progress.

### Konsep

PucungHub adalah sistem manajemen internal Bapak Pucung Studio yang mengintegrasikan:

- kehadiran,

- pekerjaan,

- penugasan,

- project,

- komunikasi kerja,

- monitoring progres,

- dan dokumentasi aktivitas anggota studio.

Versi 0.1 difokuskan pada operasional internal studio dan peserta magang.

PucungHub bukan sekadar sistem absensi. Sistem dirancang sebagai fondasi untuk pengembangan Studio Management System + Internship Management + Learning Management System pada versi berikutnya.

# II. LATAR BELAKANG

Bapak Pucung Studio merupakan startup kreatif yang bergerak pada bidang game, desain, media interaktif, dan pengembangan produk berbasis budaya Indonesia.

Dalam kondisi awal, struktur tim relatif kecil tetapi memiliki beberapa peserta magang dari SMK dan mahasiswa. Aktivitas seperti:

- absensi,

- pembagian tugas,

- deadline,

- pelaporan progres,

- revisi,

- komunikasi,

- dan monitoring pekerjaan

masih berpotensi dilakukan secara manual melalui berbagai media.

Hal tersebut menyebabkan informasi pekerjaan mudah tercecer dan manager/art director harus melakukan monitoring secara berulang.

PucungHub dikembangkan untuk membuat satu pusat informasi dan workflow kerja studio.

# III. TUJUAN

## 3.1 Tujuan Utama

Membangun sistem internal sederhana yang mampu:

- mencatat kehadiran anggota secara terstruktur;

- memastikan absensi dilakukan dari lokasi kerja yang ditentukan;

- memberikan tugas kepada anggota;

- memantau progres pekerjaan;

- mengelola submission dan revisi;

- menghubungkan pekerjaan dengan project;

- menyediakan dashboard monitoring bagi Art Director/Manager;

- menyediakan histori aktivitas anggota;

- menjadi fondasi pengembangan LMS dan sistem internship.

# IV. PRINSIP PRODUK

PucungHub harus mengikuti prinsip:

### 1. Simple

Tidak boleh lebih rumit daripada workflow yang ingin diperbaiki.

### 2. Visual

Karena digunakan oleh studio kreatif, informasi utama harus mudah dipindai secara visual.

### 3. Mobile First

Peserta magang kemungkinan besar mengakses sistem melalui smartphone.

### 4. Project Based

Aktivitas kerja harus berorientasi pada project nyata.

### 5. Transparent

Manager dapat mengetahui:

- siapa mengerjakan apa,

- kapan,

- statusnya,

- dan hasilnya.

### 6. Documented

Aktivitas penting harus memiliki histori.

### 7. Scalable

Struktur awal harus memungkinkan pengembangan tanpa harus membangun ulang sistem.

# V. TARGET PENGGUNA

## 5.1 Admin / Manager

Memiliki akses untuk:

- mengelola user;

- membuat project;

- membuat task;

- mengatur jadwal;

- melihat attendance;

- melihat progres;

- melakukan monitoring.

## 5.2 Art Director

Fokus pada:

- pembagian pekerjaan kreatif;

- review;

- approval;

- revision;

- quality control;

- monitoring project.

## 5.3 Staff

Dapat:

- melihat tugas;

- mengerjakan tugas;

- mengirim submission;

- melihat feedback;

- memperbaiki pekerjaan.

## 5.4 Intern

Memiliki workflow yang sama dengan staff tetapi dengan data dan evaluasi yang dapat dibatasi sesuai kebutuhan.

# VI. ROLE & PERMISSION

| Fitur | Admin | Art Director | Staff | Intern |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lihat Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-in/out | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riwayat Attendance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buat Project | ✓ | ✓ | - | - |
| Edit Project | ✓ | ✓ | - | - |
| Buat Task | ✓ | ✓ | - | - |
| Assign Task | ✓ | ✓ | - | - |
| Lihat Task | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Submit Task | - | - | ✓ | ✓ |
| Review Task | ✓ | ✓ | - | - |
| Request Revision | ✓ | ✓ | - | - |
| Approve Task | ✓ | ✓ | - | - |
| Kelola User | ✓ | - | - | - |
| Pengaturan Studio | ✓ | - | - | - |

# VII. STRUKTUR NAVIGASI

## Admin / Art Director

Dashboard
│
├── Attendance
│
├── Projects
│   ├── All Projects
│   └── Project Detail
│
├── Tasks
│   ├── All Tasks
│   ├── My Tasks
│   └── Review Queue
│
├── Members
│
└── Settings

## Staff / Intern

Dashboard
│
├── Attendance
│
├── My Tasks
│
├── Projects
│
└── Profile

# VIII. DASHBOARD

Dashboard adalah halaman pertama setelah login.

## 8.1 Dashboard Admin / Art Director

Menampilkan:

### Attendance Today

Present       6
Late          1
Absent        0
WFH           1

### Task Overview

Todo             5
In Progress      8
Review           4
Revision         2
Approved         12
Overdue          2

### Active Projects

Menampilkan project aktif beserta progress.

### Review Queue

Menampilkan submission yang membutuhkan tindakan Art Director.

Contoh:

Diamond Sains
Monster Asset #04

Submitted by:
Ahmad

Status:
Waiting Review

[Review]

### Attention Required

Menampilkan:

- task terlambat;

- peserta belum check-in;

- submission menunggu review;

- task mendekati deadline.

# IX. MODUL ATTENDANCE

## 9.1 Tujuan

Mencatat kehadiran anggota secara digital dan memvalidasi lokasi ketika melakukan check-in.

## 9.2 Workflow

LOGIN
 ↓
ATTENDANCE
 ↓
CHECK IN
 ↓
REQUEST GPS
 ↓
GET COORDINATE
 ↓
COMPARE WITH STUDIO LOCATION
 ↓
VALID?
 ├── YES → CHECK-IN SUCCESS
 └── NO → CHECK-IN REJECTED

## 9.3 Data Attendance

Setiap record minimal menyimpan:

- user_id;

- tanggal;

- waktu check-in;

- waktu check-out;

- latitude;

- longitude;

- distance dari studio;

- attendance status;

- device/browser information jika tersedia;

- notes;

- created_at.

## 9.4 Attendance Status

PRESENT
LATE
WFH
ABSENT

## 9.5 Studio Location

Lokasi studio disimpan dalam Settings:

studio_latitude
studio_longitude
allowed_radius

Radius harus dapat diubah Admin.

Contoh awal:

Allowed Radius:
100 meter

Nilai tersebut merupakan konfigurasi awal dan dapat disesuaikan setelah pengujian kondisi nyata di studio.

## 9.6 WFH

Jika anggota bekerja dari rumah:

Attendance Type:
WFH

WFH tidak menggunakan validasi radius studio.

Namun sistem tetap mencatat:

- waktu;

- user;

- alasan/catatan;

- bukti atau laporan progres apabila diwajibkan.

# X. MODUL PROJECT

Project adalah container utama pekerjaan.

## 10.1 Data Project

- project_name;

- project_code;

- description;

- client/partner;

- start_date;

- deadline;

- status;

- project_manager;

- art_director;

- cover_image;

- created_at.

## 10.2 Project Status

PLANNING
ACTIVE
ON HOLD
COMPLETED
ARCHIVED

## 10.3 Project Detail

Contoh:

DIAMOND SAINS

Status:
ACTIVE

Progress:
72%

Start:
01 September 2026

Deadline:
30 September 2026

Tasks:
24

Completed:
17

# XI. MODUL TASK MANAGEMENT

Task adalah unit pekerjaan terkecil.

## 11.1 Struktur Task

Setiap task memiliki:

- title;

- description;

- project;

- assignee;

- creator;

- priority;

- status;

- deadline;

- attachment;

- submission;

- feedback;

- created_at;

- updated_at.

## 11.2 Priority

LOW
MEDIUM
HIGH
URGENT

## 11.3 Status

BACKLOG
TODO
IN PROGRESS
SUBMITTED
REVIEW
REVISION
APPROVED
CANCELLED

## 11.4 Workflow

BACKLOG
 ↓
TODO
 ↓
IN PROGRESS
 ↓
SUBMITTED
 ↓
REVIEW
 ↓
 ┌───────────────┐
 │               │
APPROVED      REVISION
                │
                ↓
          IN PROGRESS

## 11.5 Task Assignment

Art Director/Admin dapat menentukan:

Task:
Create 5 Monster Assets

Project:
Diamond Sains

Assignee:
Ahmad

Priority:
HIGH

Deadline:
16 September 2026

# XII. TASK SUBMISSION

Peserta dapat mengirim hasil pekerjaan.

Submission dapat berupa:

- file;

- image;

- video;

- link;

- document;

- URL;

- catatan.

Contoh:

TASK
Monster Asset #04

SUBMISSION
monster_04_v03.glb

NOTE
Model sudah selesai.
Texture masih perlu diperiksa.

# XIII. REVIEW & REVISION

Art Director dapat melakukan:

### APPROVE

Task dianggap selesai.

### REQUEST REVISION

Task dikembalikan kepada assignee.

Feedback wajib dapat disimpan.

Contoh:

REVISION #01

Reviewer:
Art Director

Feedback:
Proporsi kepala monster terlalu besar.
Silakan sesuaikan dengan style guide.

Status:
REVISION

Histori revisi tidak boleh dihapus ketika submission baru dibuat.

# XIV. PROJECT PROGRESS

Progress project dihitung berdasarkan task.

Versi awal dapat menggunakan formula sederhana:

Progress =
Approved Tasks / Total Tasks × 100%

Contoh:

20 total tasks
15 approved

Progress = 75%

Pada versi berikutnya progress dapat menggunakan bobot task/milestone.

# XV. MEMBER MANAGEMENT

Admin dapat mengelola anggota.

Data:

- nama;

- email;

- nomor kontak;

- role;

- status;

- avatar;

- tanggal bergabung;

- tipe anggota;

- sekolah/universitas jika intern;

- bidang/skill;

- bio.

Status:

ACTIVE
INACTIVE
ARCHIVED

# XVI. PROFILE

Setiap user memiliki profile.

Minimal:

Name
Email
Role
Avatar
Division
Join Date
Current Projects
Active Tasks
Completed Tasks

Versi berikutnya dapat menambahkan:

- skill;

- portfolio;

- achievement;

- learning progress.

# XVII. NOTIFICATION

Versi 0.1 menggunakan notification internal.

Contoh:

Task assigned to you.
Task deadline tomorrow.
Your submission was approved.
Your submission requires revision.

Notification disimpan dalam database.

Versi awal belum membutuhkan push notification.

# XVIII. DATABASE

## 18.1 profiles

id
full_name
email
avatar_url
role
status
phone
division
join_date
created_at
updated_at

## 18.2 projects

id
name
code
description
status
start_date
deadline
cover_url
created_by
created_at
updated_at

## 18.3 tasks

id
project_id
title
description
assignee_id
created_by
priority
status
deadline
created_at
updated_at

## 18.4 task_submissions

id
task_id
submitted_by
submission_note
file_url
external_url
version
submitted_at

## 18.5 task_reviews

id
submission_id
reviewer_id
status
feedback
created_at

## 18.6 attendance

id
user_id
date
check_in
check_out
latitude
longitude
distance
attendance_type
status
note
created_at
updated_at

## 18.7 notifications

id
user_id
title
message
type
is_read
created_at

## 18.8 attendance_settings

id
studio_name
latitude
longitude
allowed_radius
updated_by
updated_at

# XIX. RELATIONSHIP DATABASE

Konsep relasi utama:

PROFILE
   │
   ├──────── ATTENDANCE
   │
   ├──────── TASK
   │            │
   │            └──── PROJECT
   │
   ├──────── SUBMISSION
   │
   └──────── NOTIFICATION


PROJECT
   │
   └──── TASK
             │
             └──── SUBMISSION
                       │
                       └──── REVIEW

# XX. TECHNOLOGY STACK

## Frontend

Next.js + React

## Styling

Tailwind CSS

## Backend

Supabase

## Database

PostgreSQL

## Authentication

Supabase Auth

## File Storage

Supabase Storage

## Source Control

GitHub

## Deployment

Vercel

# XXI. DEVELOPMENT PRINCIPLE

Pengembangan dilakukan secara bertahap.

Tidak diperbolehkan membuat seluruh aplikasi sekaligus.

Urutan:

SETUP
 ↓
AUTHENTICATION
 ↓
PROFILE
 ↓
ROLE & PERMISSION
 ↓
DASHBOARD
 ↓
ATTENDANCE
 ↓
PROJECT
 ↓
TASK
 ↓
SUBMISSION
 ↓
REVIEW
 ↓
NOTIFICATION

Setiap tahap harus:

- dibuat;

- diuji;

- diperbaiki;

- didokumentasikan;

- baru dilanjutkan.

# XXII. SECURITY REQUIREMENTS

Security menjadi perhatian sejak awal meskipun sistem masih internal.

Minimal:

### Authentication

User harus login untuk mengakses sistem.

### Authorization

User hanya dapat melakukan tindakan sesuai role.

### Database Security

Supabase Row Level Security (RLS) harus digunakan.

Contoh:

Intern hanya dapat melihat task miliknya sendiri.

Art Director dapat melihat task yang relevan dengan project yang dikelolanya.

Admin memiliki akses administratif.

### File Upload

File upload harus:

- memiliki batas ukuran;

- memiliki tipe file yang diizinkan;

- menggunakan storage policy;

- tidak memberikan akses publik secara sembarangan.

### Sensitive Configuration

Credential seperti:

SUPABASE_URL
SUPABASE_ANON_KEY
SERVICE_ROLE_KEY

tidak boleh dimasukkan ke GitHub secara sembarangan.

SERVICE_ROLE_KEY tidak boleh berada di client-side.

# XXIII. GPS SECURITY

GPS digunakan sebagai validasi operasional, bukan sebagai sistem keamanan absolut.

Potensi masalah:

- GPS spoofing;

- fake location;

- browser manipulation;

- device manipulation;

- inaccurate GPS;

- permission denial.

Versi 0.1 hanya melakukan:

Coordinate
+
Distance Calculation
+
Timestamp

Kemudian hasilnya dicatat.

Security hardening terhadap GPS dilakukan pada fase audit oleh programmer berpengalaman.

# XXIV. RESPONSIVE DESIGN

PucungHub harus mendukung:

### Mobile

Prioritas untuk:

- intern;

- check-in;

- task;

- submission.

### Desktop

Prioritas untuk:

- Art Director;

- Admin;

- project monitoring;

- review.

Layout harus menggunakan pendekatan responsive.

# XXV. UI/UX DIRECTION

Karena Bapak Pucung Studio merupakan studio kreatif, desain tidak boleh terasa seperti aplikasi administrasi pemerintah.

Karakter visual:

- modern;

- clean;

- professional;

- sedikit playful;

- visual;

- tidak terlalu banyak teks;

- hierarchy jelas;

- rounded cards;

- whitespace cukup.

Tetapi:

fungsi lebih penting daripada dekorasi.

Jangan menggunakan terlalu banyak:

- gradient;

- animasi;

- glassmorphism;

- icon dekoratif;

- dashboard chart yang tidak diperlukan.

# XXVI. MVP SCOPE

PucungHub v0.1 hanya mencakup:

### WAJIB

- Login

- Role

- Profile

- Dashboard

- Attendance

- GPS validation

- WFH

- Project

- Task

- Assignment

- Submission

- Review

- Revision

- Approval

- Notification sederhana

### BELUM

- LMS

- Quiz

- Skill Passport

- Badge

- Portfolio

- Certificate

- School Dashboard

- Client Portal

- Chat

- Payroll

- Finance

- AI assistant

- Mobile App native

# XXVII. DEFINITION OF DONE

Fitur dianggap selesai apabila:

### Functional

Fungsi utama berjalan.

### UI

Tidak ada layout rusak pada mobile maupun desktop.

### Database

Data tersimpan dan dapat diambil dengan benar.

### Security

Permission dasar telah diuji.

### Error Handling

Sistem memberikan pesan ketika terjadi kesalahan.

### Testing

Minimal dilakukan:

- happy path;

- invalid input;

- unauthorized access;

- empty state;

- mobile test.

### Documentation

Fitur dijelaskan dalam dokumentasi repository.

# XXVIII. TESTING SCENARIO

## Attendance

### Test 01

User berada dalam radius studio.

Expected:

CHECK-IN SUCCESS

### Test 02

User berada di luar radius.

Expected:

CHECK-IN REJECTED

### Test 03

GPS tidak diberikan.

Expected:

LOCATION REQUIRED

### Test 04

User melakukan check-in dua kali.

Expected:

ALREADY CHECKED IN

# XXIX. TASK TESTING

### Test 01

Art Director membuat task.

Expected:

Task muncul pada assignee.

### Test 02

Intern submit task.

Expected:

Status berubah menjadi SUBMITTED/REVIEW.

### Test 03

Art Director meminta revisi.

Expected:

Status menjadi REVISION.

### Test 04

Intern melakukan resubmission.

Expected:

Submission baru tercatat dan histori lama tetap ada.

### Test 05

Art Director approve.

Expected:

Status task menjadi APPROVED.

# XXX. DEVELOPMENT ROADMAP

## Phase 0 — Preparation

- GitHub repository

- Next.js setup

- Supabase project

- Vercel

- environment variables

- basic UI system

## Phase 1 — Authentication

- Login

- Logout

- Profile

- Role

## Phase 2 — Dashboard

- navigation

- dashboard cards

- task summary

- attendance summary

## Phase 3 — Attendance

- GPS

- check-in

- check-out

- WFH

- history

- admin monitoring

## Phase 4 — Project

- project CRUD

- project detail

- project progress

## Phase 5 — Task

- task CRUD

- assignment

- status

- priority

- deadline

## Phase 6 — Submission

- file upload

- external link

- notes

- version

## Phase 7 — Review

- approve

- revision

- feedback

- revision history

## Phase 8 — Notification

- assignment notification

- deadline notification

- review notification

- revision notification

# XXXI. VERSION ROADMAP

## v0.1

Internal Studio Management

Attendance + Project + Task

## v0.2

Internship Management

- internship profile;

- school;

- mentor;

- daily report;

- evaluation;

- certificate.

## v0.3

Learning Management

- learning path;

- course;

- lesson;

- quiz;

- assignment;

- skill;

- badge.

## v0.4

Portfolio & Talent

- portfolio;

- skill passport;

- achievement;

- project history.

## v1.0

PucungHub Ecosystem

STUDIO
+
INTERNSHIP
+
LEARNING
+
TALENT
+
PORTFOLIO
+
PARTNER

# XXXII. FUTURE INTEGRATION

PucungHub nantinya dapat diintegrasikan dengan:

- Google Drive;

- GitHub;

- Canva;

- Figma;

- Discord/Slack;

- email;

- calendar;

- payment system;

- analytics.

Integrasi tidak dilakukan pada v0.1 kecuali benar-benar dibutuhkan.

# XXXIII. STRATEGI FREELANCE PROGRAMMER

Ketika sistem mulai stabil, programmer freelance tidak langsung mengambil alih seluruh proyek.

Peran awal:

### Technical Audit

Memeriksa:

- architecture;

- database;

- authentication;

- authorization;

- RLS;

- API;

- file storage;

- GPS;

- performance;

- deployment.

### Security Hardening

Memperbaiki:

- permission;

- validation;

- data exposure;

- API abuse;

- authentication;

- storage security.

### Production Deployment

Menyiapkan:

- production environment;

- backup;

- monitoring;

- error tracking;

- domain;

- deployment workflow.

### Maintenance

Freelancer kemudian dapat bekerja berdasarkan:

- issue;

- milestone;

- bug;

- feature;

- maintenance contract.

PucungHub harus tetap memiliki dokumentasi yang memungkinkan developer baru memahami sistem tanpa bergantung kepada developer sebelumnya.

# XXXIV. SOURCE OF TRUTH

Dokumen ini menjadi acuan utama:

USER REQUIREMENT
        ↓
PRODUCT SPECIFICATION
        ↓
DATABASE DESIGN
        ↓
UI/UX
        ↓
CODE
        ↓
TEST
        ↓
DEPLOYMENT

Jika AI atau developer mengusulkan fitur yang tidak terdapat dalam scope, fitur tersebut harus diperlakukan sebagai future feature, bukan otomatis dimasukkan ke v0.1.

# XXXV. ATURAN PENGEMBANGAN DENGAN AI

AI digunakan sebagai:

Coding Assistant + Technical Mentor + Reviewer

bukan sebagai pengganti pemahaman developer.

Workflow:

1. PLAN
2. EXPLAIN
3. IMPLEMENT
4. TEST
5. DEBUG
6. REVIEW
7. DOCUMENT

AI tidak boleh diminta menghasilkan seluruh aplikasi sekaligus.

Setiap fitur harus memiliki:

- requirement;

- implementation;

- testing;

- security consideration;

- documentation.

# XXXVI. SUCCESS METRICS

PucungHub v0.1 dianggap berhasil apabila:

### Attendance

Minimal 90% aktivitas kehadiran tercatat melalui sistem.

### Task

Mayoritas tugas studio dibuat melalui PucungHub.

### Monitoring

Art Director dapat mengetahui status pekerjaan tanpa harus bertanya melalui chat satu per satu.

### Submission

Hasil pekerjaan tersimpan dengan histori yang jelas.

### Review

Feedback dan revisi terdokumentasi.

### Adoption

Anggota studio benar-benar menggunakan sistem dalam aktivitas harian.

# XXXVII. OUTCOME YANG DIHARAPKAN

PucungHub v0.1 harus mengubah workflow:

### SEBELUM

WA
Google Drive
Chat pribadi
Spreadsheet
Catatan manual
File tercecer

menjadi:

PUCUNGHUB
                     │
        ┌────────────┼────────────┐
        ↓            ↓            ↓
    ATTENDANCE      TASK        PROJECT
                     │
                     ↓
                 SUBMISSION
                     │
                     ↓
                  REVIEW
                     │
              ┌──────┴──────┐
              ↓             ↓
          REVISION       APPROVED

# XXXVIII. PENUTUP

PucungHub v0.1 bukan dirancang untuk langsung menjadi platform sebesar sistem perusahaan besar.

Fokus utama adalah membangun fondasi workflow yang benar untuk Bapak Pucung Studio.

Sistem harus tumbuh mengikuti perkembangan studio.

Prioritas:

Workflow → Reliability → Security → Scalability → Feature

bukan:

Feature → Feature → Feature → Feature.

Keberhasilan PucungHub bukan diukur dari banyaknya halaman yang berhasil dibuat, tetapi dari seberapa jauh sistem mampu mengurangi pekerjaan administratif dan meningkatkan visibilitas pekerjaan studio.

Target akhir v0.1:

Setiap anggota tahu apa yang harus dikerjakan.
Art Director tahu siapa mengerjakan apa.
Setiap pekerjaan memiliki deadline.
Setiap submission memiliki histori.
Setiap revisi terdokumentasi.
Setiap kehadiran tercatat.
Dan seluruh aktivitas penting studio memiliki satu pusat informasi.

END OF SPECIFICATION — PUCUNGHUB v0.1